AI+X 实验班真实项目任务书

项目编号：P22    项目名称：企业财务智能报销与审核编排系统    提交日期：2026年5月27日

一、项目基本信息

| 项目编号：P22 |  | 项目名称：企业财务智能报销与审核编排系统 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人：尹镇宇 |  | 联系方式：19053124298 |  |
| 项目状态 | 进行中 | 提交日期 | 2026年5月27日 |
| 所在学院/专业 | 工学部 / 大数据应用开发 |  |  |
| 年级 | 大二 | 项目导师/助教 | 肖福军 |
| 项目成员及分工 | 吴嘉宇（后端开发）、刘婷婷（前端开发） |  |  |
| 需求提出方 | 北京软通动力教育科技有限公司 | 是否涉及外部单位 | 是 |

二、真实问题与使用场景

| 真实问题描述 | 中小企业在财务报销流程中普遍面临以下痛点： ① 效率低下：员工需手动填写纸质报销单、粘贴发票，财务人员逐张核对发票真伪、金额是否合规、是否存在重复报销，整个流程耗时且易出错。 ② 审批不透明：报销单流转过程缺乏可视化追踪，员工不清楚当前审批进度，沟通成本高。 ③ 合规风险：人工审核难以面面俱到，发票真伪难辨、重复报销难发现、金额匹配校验依赖人工经验。 ④ 教学需求：软通动力教育科技有限公司需要一套真实的企业级AI应用案例，用于培训学员理解AI在企业财务场景中的落地方式。 本系统通过 OCR 发票识别 + AI 合规校验 + 多级审批编排，将传统人工报销流程升级为智能化的数字工作流。 |
| --- | --- |

| 目标用户/服务对象 | ① 企业员工：提交报销申请、上传发票 ② 财务人员：审核发票、审批报销、标记付款 ③ 部门经理：审批下属报销 ④ 系统管理员：用户管理、类别管理、报表统计、预算管控 受益方包括北京软通动力教育科技有限公司及其培训学员（作为真实教学案例） |
| --- | --- |

| 使用场景 | ① 报销创建：员工出差或办公采购后登录Web系统创建报销单（金额、类别、日期、支付方式），上传发票照片（JPG/PNG/PDF） ② 智能识别：系统自动调用百度OCR API识别发票关键信息（发票号码、金额、日期、销售方等） ③ AI合规校验：规则引擎自动执行四项校验（真实性、重复性、金额匹配、置信度），生成可视化校验报告 ④ 审批流转：员工提交 → 财务审批 → 经理审批（可配置跳过）→ 标记付款 ⑤ 实时追踪：各角色可在仪表盘查看报销状态流转（草稿→待财务审→待经理审→已通过→已付款） ⑥ 报表分析：管理员可查看按状态、类别、部门的汇总统计和月度趋势，支持CSV导出 |
| --- | --- |

三、目标成果与最小可交付成果（MVP）

| 最终目标成果 | 一个功能完整的企业财务智能报销Web应用系统，包含四个角色端： • 员工端：报销创建、发票上传与OCR识别、报销记录管理、回收站 • 财务端：待审批列表、发票详情查看、AI校验结果展示、单条/批量审批、退回、标记付款 • 经理端：待审批列表、单条/批量审批、审批链配置 • 管理端：用户CRUD、类别管理、部门预算管理、审批链配置、多维度报表统计、CSV导出 技术交付物：FastAPI后端完整代码、React前端完整代码、数据库初始化脚本、一键启动脚本、Swagger API文档 |
| --- | --- |

| 最小可交付成果 | 可演示的Web应用原型，覆盖报销核心闭环： 1. 员工创建报销单并上传发票（JPG/PNG/PDF） 2. 百度OCR自动识别发票关键信息 3. AI规则引擎执行四项合规校验并可视化展示 4. 财务人员查看待审批列表、审批或退回报销单 5. 报销状态可视化流转（草稿→待财务审→待经理审→已通过→已付款） 6. 基于JWT的角色级权限控制 |
| --- | --- |

| 主要AI工具/工作流 | ① 百度OCR API：增值税发票识别，提取发票号、金额、日期、销售方等信息 ② PyMuPDF：PDF格式发票转图片供OCR处理 ③ CrewAI多Agent框架：编排OCR识别Agent + 合规校验Agent + 审批路由Agent的协作流程 ④ AI合规规则引擎：四项结构化校验（真实性检查、重复报销检测、金额匹配校验、置信度评估） ⑤ AI校验结果可视化：前端展示每条校验规则的通过/警告/不通过状态 ⑥ OpenCode/Cursor：AI辅助编码、代码审查、Bug修复 |
| --- | --- |

四、四周迭代计划

| 周次 | 第1周：项目确认与任务切片 |
| --- | --- |
| 关键任务 | ① 编写并确认任务书 ② 建立项目代码仓库与项目档案 ③ 明确技术栈与工具链 ④ 明确成员分工 ⑤ 定义MVP范围 |
| 本周可检查成果 | 任务书定稿 + 分工表 + MVP定义清单 |
| 需要支持 | 肖福军导师确认技术方案与项目方向 |
| 截止时间 / 完成状态 | 截止时间：5月27日 ¦ 状态：已完成 |

| 周次 | 第2周：原型/工作流初版 |
| --- | --- |
| 关键任务 | ① 搭建FastAPI后端项目框架与数据库模型 ② 搭建React前端项目框架与页面路由 ③ 实现报销创建与发票上传核心流程 ④ 集成百度OCR API实现发票识别 ⑤ 实现AI合规校验规则引擎 ⑥ 实现员工端报销提交页面 ⑦ 实现财务端审批列表页面 ⑧ 准备测试发票样本 |
| 本周可检查成果 | 原型/工作流初版 + 演示截图 |
| 需要支持 | 百度OCR API密钥申请与配置确认 |
| 截止时间 / 完成状态 | 截止时间：6月3日 ¦ 状态：已完成 |

| 周次 | 第3周：中期检查与红队互评 |
| --- | --- |
| 关键任务 | ① 实现多级审批流转（财务审+经理审） ② 实现批量审批功能 ③ 实现通知系统 ④ 实现管理后台（用户管理、类别管理、报表统计） ⑤ 实现报销单编辑与退回重提 ⑥ 实现软删除回收站 ⑦ 添加角色路由守卫与权限控制 ⑧ 编写Playwright自动化测试脚本 ⑨ 红队互评：交叉测试对方项目，记录问题 |
| 本周可检查成果 | 红队问题清单 + 修正方案 |
| 需要支持 | 红队成员进行交叉测试与反馈 |
| 截止时间 / 完成状态 | 截止时间：6月10日 ¦ 状态：已完成 |

| 周次 | 第4周：结项验收与成果封装 |
| --- | --- |
| 关键任务 | ① 修复红队互评发现的问题 ② 完善部门预算管理功能 ③ 完善报销标准与审批链配置 ④ 完善CSV报表导出功能 ⑤ 完善UI细节（骨架屏、动画过渡、响应式适配） ⑥ 录制系统演示视频 ⑦ 整理项目材料与归档 ⑧ 编写个人贡献说明 ⑨ 准备结项展示PPT |
| 本周可检查成果 | 最终成果 + 展示材料 + 项目档案 |
| 需要支持 | 肖福军导师结项验收评审 |
| 截止时间 / 完成状态 | 截止时间：6月17日 ¦ 状态：进行中 |

五、风险、支持与合规

| 当前最大风险 | ① OCR API依赖（风险等级：中） - 百度OCR API需密钥且日调用量有限；已实现模拟数据降级方案 ② 并发性能（风险等级：中） - 当前为单机部署，未进行多用户并发压力测试 ③ 数据库迁移（风险等级：低） - 当前使用SQLite，生产环境需迁移至PostgreSQL，SQLAlchemy已做数据库无关设计 ④ 需求变更（风险等级：低） - 企业方可能提出额外功能需求，已划分明确MVP边界 |
| --- | --- |

| 需要教师/助教支持 | ① 技术方案评审批复 → 肖福军导师 → 第1周（已解决） ② 中期检查评审与指导 → 肖福军导师/助教 → 第3周（已解决） ③ 结项验收评审 → 肖福军导师 → 第4周 ④ 红队交叉评审组织 → 助教 → 第3周（已解决） |
| --- | --- |

| 需要项目方确认的问题 | ① 发票识别是否需要扩展到增值税专用发票以外的类型（如定额发票、电子发票）？ ② 审批流程是否需要支持更灵活的多级自定义配置（按部门、金额、类别组合规则）？ ③ 是否需要与企业现有财务系统或ERP进行集成？ ④ 系统是否需要支持移动端适配或小程序版本？ ⑤ 预算管理模块是否需要与部门实际预算数据对接？ |
| --- | --- |

| 数据/隐私/版权/开源风险 | ① 发票数据隐私：OCR调用百度云端API，发票图片和数据经百度服务器处理 - 仅上传必要字段（发票号、金额、日期、销售方）存储 - OCR结果需财务人工确认后生效 - 建议生产环境部署本地OCR方案 ② 真实数据使用：当前使用模拟数据，未涉及真实个人信息；如后续需要，需获得数据授权 ③ 开源协议合规：所有依赖均为MIT/Apache 2.0/BSD等宽松协议，商业使用合规 ④ 第三方服务依赖：百度OCR API为商业服务，已实现API不可用时的降级兜底方案 |
| --- | --- |

六、验收标准与成果材料

| 完成标准/验收标准 | ① 可演示：系统可完整演示从「员工创建报销单 → 上传发票 → OCR识别 → AI校验 → 财务审批 → 经理审批 → 标记付款」的全流程闭环 ② 可说明：能清晰说明系统架构设计（前后端分离、多Agent架构）、技术选型理由、AI集成方式 ③ 可复现：提供完整的环境配置文档和启动脚本，他人可按步骤搭建运行 ④ 可验证：OCR识别结果和AI校验结论可由人工复核确认准确性 ⑤ 有记录：保留完整的周进度记录、Git提交历史、AI使用日志、Playwright自动化测试日志 ⑥ 有反馈：收集红队互评反馈、用户试用反馈、导师/企业方评审意见 |
| --- | --- |

| 需提交材料清单 | ① 任务书（本文档）✅ ② 周进度记录 ✅ ③ AI使用日志 ✅ ④ 源代码（前端+后端完整代码）✅ ⑤ API接口文档（FastAPI Swagger自动生成）✅ ⑥ 系统演示视频 🔄 ⑦ 测试记录（Playwright自动化测试日志，36条）✅ ⑧ 用户/同伴反馈（红队互评反馈）✅ ⑨ 红队挑战问题清单及修正记录 ✅ ⑩ 最终展示材料（结项汇报PPT）🔄 ⑪ 个人贡献说明 🔄 |
| --- | --- |

签名栏

| 项目负责人确认： | （尹镇宇） | 项目成员确认： | （吴嘉宇、刘婷婷） |
| --- | --- | --- | --- |
| 指导教师/助教确认： | （肖福军） | 日期： | 2026年5月27日 |